BLOC — Análise Arquitetural & Roadmap de Modularização

Documento de diagnóstico, planejamento e estratégia de migração. Baseado na leitura integral do index.html (~4.822 linhas). NÃO implementar ainda. Este é o mapa antes da construção.

Sumário

- Mapeamento do estado atual

- Domínios identificados

- Dependências e acoplamentos críticos

- Fluxos perigosos e gargalos futuros

- Estrutura de pastas ideal

- Divisão por responsabilidade — o que vai para onde

- O que NÃO deve ser separado ainda

- Estratégia de persistência e estado

- Preparação para Dashboard e Analytics

- Roadmap de migração — por fases

- Avaliação de riscos

- Regra permanente: documentação ao final de cada fase

1. Mapeamento do Estado Atual

Tamanho e distribuição

| Bloco | Linhas (aprox.) | % do arquivo |
| --- | --- | --- |
| CSS (Design System + Componentes) | ~2.260 | 47% |
| HTML (estrutura estática) | ~80 | 2% |
| JS — Constantes e dados padrão | ~120 | 2.5% |
| JS — Persistência / Migração | ~160 | 3.5% |
| JS — Estado global | ~80 | 1.5% |
| JS — Helpers e utilitários | ~120 | 2.5% |
| JS — Render (todas as telas) | ~800 | 16.5% |
| JS — Lógica de negócio (CRUD, nav, modais) | ~300 | 6% |
| JS — Drag-and-drop (Reorder Engine) | ~230 | 5% |
| JS — Journal System | ~500 | 10% |
| JS — Appearance / Temas | ~100 | 2% |
| Total | ~4.750 | 100% |

Observação imediata

O arquivo é monolítico por necessidade de origem (PWA single-file), não por escolha arquitetural ruim. A estrutura interna é surpreendentemente organizada para o tamanho — há comentários de arquitetura, documentação inline, separação conceitual clara entre camadas de estado. O problema não é caos interno, é ausência de fronteiras físicas entre módulos que já existem conceitualmente.

2. Domínios Identificados

Foram identificados 9 domínios distintos no código atual. Cada um tem responsabilidades claras e pode se tornar um módulo próprio:

Domínio 1 — Design System (CSS)

O que é: tokens, tipografia, espaçamento, animações, migration layer de compatibilidade.

Localização: :root {} e comentários § TOKENS.

Características: estável, sem lógica JS, completamente declarativo. É o único domínio que pode ser separado com risco zero.

Arquivos alvo: css/tokens.css, css/components/.

Domínio 2 — Storage & Persistência

O que é: loadStore(), saveStore(), sv(), ld(), DATA_VERSION, MIGRATIONS[], loadJournals(), saveJournals().

Características:

- Já bem documentado internamente.

- Dois stores separados: bloc_data (principal) e bloc_journals (separado intencionalmente por causa de base64).

- Sistema de migração versionada já implementado e robusto.

- sv() é hoje um wrapper que salva tudo — simples mas potencialmente lento para grandes payloads.

Risco atual: sv() salva o store inteiro a cada mutação, mesmo que só goals tenham mudado. Para histórico de 180 entradas com exercícios, isso pode ser lento.

Arquivos alvo: js/storage/store.js, js/storage/migrations.js, js/storage/journal-store.js.

Domínio 3 — Estado de Sessão

O que é: todaySession, todaySessionDirty, sessionExtraExercises, sessionExStatus, sessionDraft (deprecated), openBlk, openEx, openHist, scrollPos, inputState.

Características:

- Estado efêmero (nunca persiste em localStorage).

- todaySession é o estado mais crítico do app — um deep clone de blocks[todayKey].

- A fronteira entre todaySession e blocks é a principal invariante do sistema. Qualquer violação produz bugs silenciosos de PR e histórico.

- sessionDraft está deprecated mas ainda existe — risco de code path fantasma.

Arquivos alvo: js/session/today-session.js, js/session/session-status.js.

Domínio 4 — Dados de Domínio (Constantes e Defaults)

O que é: DAYS, DAYFULL, BTYPES, BTYPE_ICONS, THEMES, FONT_OPTIONS, DEFAULT_BLOCKS, DEFAULT_GOALS, DEFAULT_APPEARANCE.

Características:

- Puramente declarativo, zero lógica.

- DEFAULT_BLOCKS é um objeto grande (cada dia da semana com todos os blocos).

- BTYPE_ICONS contém SVG inline como strings — certo para performance, mas aumenta o tamanho do arquivo.

- THEMES é crítico para o sistema de aparência.

Arquivos alvo: js/constants/days.js, js/constants/block-types.js, js/constants/themes.js, js/constants/defaults.js.

Domínio 5 — Motor de Render

O que é: render(), renderHoje(), renderSemana(), renderHistorico(), renderMetas(), renderConfig(), renderConfigBlocos(), renderConfigAparencia(), renderConfigDados(), renderJournals(), renderJournalScreen(), renderModal(), renderBlockCard(), renderExRow(), renderMediaSection(), renderReorderItem().

Características:

- É o maior domínio em linhas de código.

- Usa concatenação de strings HTML — eficiente para o contexto (sem framework).

- render() é a função central: decide o que renderizar baseado em flags de estado (journalOpen, configOpen, page).

- renderBlockCard() é a função mais complexa: lê de todaySession OU blocks dependendo do contexto, renderiza exercícios, sumário, botão de registro, botão de journal.

- renderExRow() tem o parâmetro fromSemana que bifurca comportamento entre a guia Hoje e Semana — isso é um acoplamento que merece atenção.

Arquivos alvo: js/render/render.js (orquestrador), js/render/pages/hoje.js, js/render/pages/semana.js, js/render/pages/historico.js, js/render/pages/metas.js, js/render/pages/journals.js, js/render/pages/config.js, js/render/components/block-card.js, js/render/components/ex-row.js, js/render/components/modal.js.

Domínio 6 — Lógica de Negócio

O que é: saveLog(), updExToday(), updExBase(), toggleExStatus(), isPR(), getLastRegistered(), getExHistory(), trend(), confAddEx(), confAddBlock(), confEditBlock(), setBlockColor(), setBlockType(), setBlockIcon(), delEx(), delBlock(), confAddGoal(), updGoal(), delGoal().

Características:

- saveLog() é a função mais crítica do sistema: lê de todaySession, combina com sessionExtraExercises, calcula PRs, grava no history, emite feedback visual.

- As funções de confAdd* e confEdit* são controllers de modal — leem DOM diretamente (document.getElementById('m-en').value).

- isPR() e getExHistory() iteram sobre history inteiro a cada chamada — O(n) em todo registro. Com 180 entradas é aceitável hoje, mas para analytics com datasets maiores vai precisar de indexação.

Arquivos alvo: js/logic/session.js, js/logic/blocks.js, js/logic/goals.js, js/logic/analytics.js.

Domínio 7 — Journal System

O que é: todo o sistema de journals: openJournal(), closeJournal(), renderJournalScreen(), journalAutoSave(), journalSaveAndClose(), journalSetMood(), journalAddPhoto(), journalDelPhoto(), startRecording(), stopRecording(), journalDelAudio(), renderJournals(), viewJournalEntry(), updateJournalNavDot(), journalHasEntry(), estado recorderState, journalState, journals, openJDays.

Características:

- É o sistema mais autocontido do app — tem seu próprio store, seu próprio estado, sua própria renderização.

- Tem dependências em blocks (para buscar label do bloco), history (para verificar hasDone), BTYPES e DAYFULL (constantes).

- recorderState controla a gravação de áudio — estado de hardware que nunca deve se misturar com estado de negócio.

- journalAutoSave() usa setTimeout — timer que persiste entre renders. Se render() for chamado durante o debounce, o timer não é limpo (inofensivo hoje, mas pode gerar saves duplicados).

Arquivos alvo: js/journal/journal.js, js/journal/journal-render.js, js/journal/recorder.js.

Domínio 8 — Aparência e Temas

O que é: applyAppearance(), setTheme(), setAccentColor(), setFont(), setBorderRadius(), setAnimSpeed(), setCompact(), resetAppearance().

Características:

- Completamente isolado em efeitos de CSS vars via document.documentElement.style.setProperty().

- Depende de appearance (estado persistido) e THEMES, FONT_OPTIONS (constantes).

- applyAppearance() calcula isLight pelo valor hexadecimal do background — frágil (comparação de string com '#888'). Isso deve virar um campo explícito nos temas futuramente.

Arquivos alvo: js/appearance/appearance.js.

Domínio 9 — Drag-and-Drop (Reorder Engine)

O que é: enterReorderMode(), exitReorderMode(), attachReorderListeners(), _onStart(), _onMove(), _onEnd(), _dragCancel(), _calcDropIndex(), _startAutoScroll(), _stopAutoScroll(), estado _drag, reorderState.

Características:

- É o sistema mais isolado mecanicamente — funciona sobre DOM diretamente, não via render.

- Tem seu próprio loop de animação via requestAnimationFrame.

- Depende de blocks (para aplicar a reordenação) e saveStore() (para persistir).

- _drag é um objeto de estado global mutable — funciona corretamente hoje, mas é um padrão que não escala para múltiplas listas simultâneas.

Arquivos alvo: js/dnd/reorder.js.

3. Dependências e Acoplamentos Críticos

Mapa de dependências (quem precisa de quem)

CONSTANTES (days, btypes, themes, defaults)

↓ importado por

STORAGE (store, journals)

↓ inicializa

ESTADO GLOBAL (blocks, history, goals, appearance, journals)

↓ lido/mutado por

LÓGICA DE NEGÓCIO (saveLog, updEx*, CRUD)

↓ muta estado → dispara

RENDER (render() → renderX())

↓ produz HTML → injetado no DOM

↑ eventos DOM chamam de volta funções de lógica (ciclo intencional)

Acoplamentos problemáticos

Acoplamento 1 — renderBlockCard() bifurcado

renderBlockCard() serve tanto à guia Hoje quanto à Semana. O parâmetro prefix determina qual fonte de dados usar. Isso faz com que uma única função de render carregue dois contratos diferentes e leia de fontes diferentes (todaySession vs blocks). Deveria se tornar duas funções especializadas que compartilham um componente base.

Acoplamento 2 — renderExRow(fromSemana)

O mesmo padrão: uma função, dois comportamentos. Quando fromSemana=false, exibe botões de status, usa updExToday, lê de todaySession. Quando fromSemana=true, usa updExBase, lê de blocks. A bifurcação está correta funcionalmente, mas mistura dois contratos em um lugar.

Acoplamento 3 — Controllers de modal leem DOM diretamente

confAddEx() faz document.getElementById('m-en').value — acoplamento direto entre lógica e DOM. Se o modal for refatorado, a função quebra silenciosamente. O padrão correto é passar os valores como parâmetros.

Acoplamento 4 — render() é uma função única e global

Toda mutação de estado chama render(). Não há granularidade. Isso é correto para o tamanho atual, mas inviabiliza otimizações futuras (ex: atualizar só o badge do journal sem re-renderizar a tela inteira).

Acoplamento 5 — Journal acessa blocks e history diretamente

renderJournalScreen() e renderJournals() leem blocks[dk], history, BTYPES, DAYFULL — variáveis globais. Quando esses dados vierem de módulos separados, o journal precisará de importações explícitas.

Acoplamento 6 — window._journalSearch e window._lastDayDetail

Estado implícito no objeto window. São flags de UI que deveriam pertencer ao estado de sessão. Risco: qualquer script externo pode sobrescrevê-los sem aviso.

4. Fluxos Perigosos e Gargalos Futuros

Fluxo 1 — O invariante crítico: todaySession ≠ blocks

O risco mais grave do sistema. Toda função que muta blocks[todayKey] deve chamar resetTodaySession() imediatamente. Se uma nova função de CRUD esquecer isso, o usuário da guia Hoje pode registrar dados obsoletos no histórico. O todaySessionDirty protege contra isso, mas apenas após a primeira edição. Antes da primeira edição, um reset acidental apagaria o estado inicial do template.

Mitigação atual: comentários explícitos, convenção documentada. Não há proteção em código (runtime check) contra violação.

Mitigação futura: encapsular todaySession em um objeto com getters/setters que impeçam mutação direta de blocks a partir de código da guia Hoje.

Fluxo 2 — sv() salva tudo a cada mutação

Hoje sv() é saveStore() — serializa e grava blocks + history + goals + appearance no localStorage a cada chamada. Com history chegando a 180 entradas de múltiplos exercícios, esse payload pode crescer significativamente. Para o contexto atual é inofensivo. Para analytics com dados de meses, pode gerar jank perceptível.

Mitigação futura: sv(key) deve salvar apenas o sub-domínio mutado, ou usar um dirty-flags system.

Fluxo 3 — isPR() e getExHistory() são O(n) sem índice

Ambas iteram sobre history completo para encontrar dados de um exercício. Com 180 entradas e múltiplos exercícios por entrada, isso é executado várias vezes por render. Atualmente imperceptível. Quando a dashboard calcular agregações de múltiplos exercícios simultaneamente, isso se torna um problema real.

Mitigação futura: índice derivado exIndex = { "Supino reto": [{date, w, r, t}] } calculado uma vez ao carregar e atualizado incrementalmente no saveLog().

Fluxo 4 — render() full DOM replace

A cada chamada de render(), o #content é completamente substituído (innerHTML). Isso é eficiente de implementar mas ineficiente para o browser quando só um badge mudou. Hoje o app é suficientemente pequeno para não gerar problemas. Com dashboard + gráficos + heatmaps no mesmo ciclo de render, isso se torna um gargalo de performance.

Mitigação futura: render parcial por região, ou migração para Virtual DOM mínimo. Isso é a mudança mais radical e deve ser a última fase.

Fluxo 5 — Journal com base64 no localStorage

saveJournals() já separa o store de journals do store principal para evitar que imagens base64 inflam o objeto principal. Mas múltiplas fotos em múltiplos journals podem facilmente exceder os limites do localStorage (~5MB). Não há limite ou aviso ao usuário antes do erro de quota.

Mitigação futura: limite por entrada, compressão de imagem antes do salvamento, ou migração para IndexedDB para mídia.

Fluxo 6 — sessionDraft deprecated mas não removido

getDraftVal, setDraftVal, updExDraft ainda existem. Se algum code path futuro chamar uma dessas funções por engano (ex: autocomplete do editor), o sistema silenciosamente usará um mecanismo de sobrescrita paralelo ao todaySession, produzindo resultados imprevisíveis.

Mitigação imediata (Fase 0): adicionar um console.warn() em cada função deprecated antes de removê-las.

5. Estrutura de Pastas Ideal

Baseada nos domínios identificados do BLOC real, não em um template genérico:

bloc/

├── index.html                  ← shell mínimo: <head>, <div id="app">, <nav>, imports

│

├── css/

│   ├── tokens.css              ← :root {}, migration layer, reset

│   ├── layout.css              ← #app, #hdr, #content, #nav

│   ├── components/

│   │   ├── blocks.css          ← .bc, .bh, .bl-icon, .bn, .bs, .bchev

│   │   ├── exercises.css       ← .ex-row, .ex-status-btns, .ex-inputs-row, .kg-stepper

│   │   ├── modals.css          ← .modal-ov, .modal, .m-btns, .m-ok, .m-cancel

│   │   ├── config.css          ← .cfg-tabs, .cfg-tab, .cfg-row, .ap-*, .toggle

│   │   ├── journal.css         ← .journal-hdr, .journal-textarea, .journal-mood-*, .jday-*

│   │   ├── history.css         ← .hist-c, .hist-h, .ind-card, .trnd

│   │   ├── goals.css           ← .goal-c, .goal-bar-*, .prog-c

│   │   ├── reorder.css         ← .bc-reorder, .drag-handle, .reorder-banner

│   │   └── shared.css          ← .sec, .sep, .empty, .toast, .add-b, .data-btn

│

├── js/

│   ├── constants/

│   │   ├── days.js             ← DAYS, DAYFULL

│   │   ├── block-types.js      ← BTYPES, BTYPE_ICONS

│   │   ├── themes.js           ← THEMES, FONT_OPTIONS

│   │   └── defaults.js         ← DEFAULT_BLOCKS, DEFAULT_GOALS, DEFAULT_APPEARANCE

│   │

│   ├── storage/

│   │   ├── store.js            ← DATA_VERSION, STORE, loadStore(), saveStore(), sv(), ld()

│   │   ├── migrations.js       ← MIGRATIONS[] — separado para facilitar adição de novas versões

│   │   └── journal-store.js    ← JOURNAL_STORE, loadJournals(), saveJournals()

│   │

│   ├── state/

│   │   ├── app-state.js        ← blocks, history, goals, appearance (inicialização via loadStore)

│   │   ├── session-state.js    ← todaySession, todaySessionDirty, sessionExtraExercises,

│   │   │                          sessionExStatus, resetTodaySession(), updExToday()

│   │   └── ui-state.js         ← page, configOpen, configTab, modal, openBlk, openEx,

│   │                              openHist, scrollPos, inputState, dangerConfirmStep,

│   │                              reorderState, journalOpen, journalState, openJDays

│   │

│   ├── logic/

│   │   ├── session.js          ← saveLog(), updExBase(), confAddEx(), confAddBlock(),

│   │   │                          confEditBlock(), setBlockColor/Type/Icon(), delEx(), delBlock()

│   │   ├── goals.js            ← confAddGoal(), updGoal(), delGoal()

│   │   └── analytics.js        ← isPR(), getLastRegistered(), getExHistory(), trend()

│   │                              (futuramente: agregações para dashboard)

│   │

│   ├── appearance/

│   │   └── appearance.js       ← applyAppearance(), setTheme(), setAccentColor(),

│   │                              setFont(), setBorderRadius(), setAnimSpeed(),

│   │                              setCompact(), resetAppearance()

│   │

│   ├── journal/

│   │   ├── journal.js          ← openJournal(), closeJournal(), journalSaveAndClose(),

│   │   │                          journalAutoSave(), journalHasEntry(), journalKey(),

│   │   │                          journalSetMood(), journalAddPhoto(), journalDelPhoto(),

│   │   │                          updateJournalNavDot(), viewJournalEntry()

│   │   └── recorder.js         ← startRecording(), stopRecording(), journalDelAudio(),

│   │                              recorderState

│   │

│   ├── dnd/

│   │   └── reorder.js          ← enterReorderMode(), exitReorderMode(),

│   │                              attachReorderListeners(), _onStart/Move/End(),

│   │                              _drag state, _calcDropIndex(), auto-scroll

│   │

│   ├── render/

│   │   ├── render.js           ← render() orquestrador, captureInputs(), saveScroll(),

│   │   │                          restoreScroll(), toast(), openLightbox()

│   │   ├── pages/

│   │   │   ├── hoje.js         ← renderHoje()

│   │   │   ├── semana.js       ← renderSemana(), openDayDetail(), reopenDay()

│   │   │   ├── historico.js    ← renderHistorico()

│   │   │   ├── metas.js        ← renderMetas()

│   │   │   ├── journals.js     ← renderJournals(), renderJournalScreen()

│   │   │   └── config.js       ← renderConfig(), renderConfigBlocos(),

│   │   │                          renderConfigAparencia(), renderConfigDados()

│   │   └── components/

│   │       ├── block-card.js   ← renderBlockCard(), renderReorderItem()

│   │       ├── ex-row.js       ← renderExRow(), renderMediaSection()

│   │       └── modal.js        ← renderModal()

│   │

│   ├── nav/

│   │   └── navigation.js       ← nav(), toggleConfig(), toggleBlk(), toggleBlkSem(),

│   │                              toggleEx(), toggleExSem(), toggleHist(),

│   │                              persistOpenBlk(), stepWeight()

│   │

│   └── utils/

│       ├── helpers.js          ← ytId(), isImg(), looksLikeMedia(), openLink()

│       ├── date.js             ← todayI, todayKey, formatDate helpers futuros

│       └── import-export.js    ← exportData(), importData(), loadTemplate(),

│                                  initDangerAction(), cancelDanger(), confirmDanger()

│

└── dashboard/                  ← futuro — não criar ainda

├── dashboard.js

├── charts/

├── heatmaps/

├── insights/

└── achievements/

6. Divisão por Responsabilidade — O que vai para onde

Quais funções pertencem juntas

Grupo: Persistência pura loadStore, saveStore, sv, ld, loadJournals, saveJournals, MIGRATIONS[], DATA_VERSION, STORE, JOURNAL_STORE — não dependem de estado de UI, não chamam render(). São side-effect puro de I/O. Devem ser os primeiros a ser extraídos.

Grupo: Sessão de treino todaySession, todaySessionDirty, resetTodaySession(), updExToday(), sessionExtraExercises, sessionExStatus, toggleExStatus(), exStatusKey() — são todos sobre o estado efêmero de uma sessão em andamento. Alta coesão. A regra "nunca salvar no localStorage" é o invariante desse módulo.

Grupo: Analytics isPR(), getLastRegistered(), getExHistory(), trend() — todas leem history e retornam dados derivados. Nenhuma produz efeito colateral. São funções puras sobre dados históricos. A dashboard vai adicionar funções nesse grupo (volume total, frequência, streaks, heatmap data).

Grupo: Aparência applyAppearance() e todos os set*() de aparência são um grupo fechado que só interage com appearance (estado) e CSS vars. Completamente isolável.

Grupo: Journal completo journals, journalState, recorderState, openJDays e todas as funções de journal têm alta coesão entre si. Dependem de blocks e history apenas para contexto — essas dependências devem se tornar parâmetros passados na chamada, não leituras de global.

Quais estados pertencem juntos

Estado de template (permanente): blocks, goals, appearance — persistem via saveStore().

Estado de histórico: history — persiste via saveStore(), append-only, fonte de verdade para analytics.

Estado de sessão (efêmero): todaySession, todaySessionDirty, sessionExtraExercises, sessionExStatus — nunca persistem.

Estado de UI (efêmero): page, configOpen, configTab, modal, openBlk, openEx, openHist, scrollPos, inputState, dangerConfirmStep, reorderState — nunca persistem (exceto openBlk que vai para sessionStorage).

Estado de journal: journals (persiste no store separado), journalState, journalOpen, recorderState, openJDays (efêmero).

O que deve permanecer central

render() — é o orquestrador. Deve permanecer como ponto central que importa e chama as funções de render de cada módulo. Não deve conter lógica de negócio, apenas decisão de roteamento de tela.

app-state.js — a inicialização do estado persistido (blocks, history, goals, appearance) deve ter um ponto central único de boot, evitando que módulos inicializem estado de forma independente e potencialmente conflitante.

7. O que NÃO deve ser separado ainda

renderBlockCard() e renderExRow()

Essas duas funções têm a bifurcação fromSemana que é confusa mas funcional. Refatorar para duas funções antes de modularizar seria fazer duas mudanças ao mesmo tempo. A sequência correta é: primeiro extrair para módulo com a bifurcação existente, depois, com o módulo isolado e testável, refatorar internamente.

O sistema de render como um todo

render() inteiro deve ser extraído de uma vez como última fase de modularização do JS, não em pedaços. Extrair renderHoje() sem render() apenas move parte do problema.

Drag-and-drop

O Reorder Engine é autocontido mas depende de blocks e saveStore() de forma direta. Extraí-lo prematuramente, antes que storage/store.js e state/app-state.js existam como módulos, criaria imports quebrados na migração. Deve esperar a Fase 3.

A Dashboard

Não existe ainda. Criar a pasta /dashboard/ antes de qualquer módulo de dados existir é prematuro. O que deve ser feito agora é garantir que analytics.js exporte funções que a dashboard poderá consumir. A pasta /dashboard/ nasce na Fase 5+.

8. Estratégia de Persistência e Estado

Os três stores e seus contratos

Store 1: bloc_data (principal)

{

version: 1,

blocks:  { SEG: [BlockObj], TER: [BlockObj], ... },

history: [HistoryEntry],   // max 180, append-only

goals:   [GoalObj],

appearance: AppearanceObj

}

Contrato: salvo inteiro a cada mutação via saveStore(). Deve ser particionado no futuro (cada chave salva independentemente).

Store 2: bloc_journals

{ "[dk]-[bi]-[date]": { text, photos[], audios[], mood, meta, updatedAt } }

Contrato: separado do store principal por causa de base64. Salvo via saveJournals(). Risco de quota não gerenciado.

Store 3: sessionStorage (openBlk)

{ "hoje0": true, "semSEG0": true, ... }

Contrato: persiste entre navegações dentro da mesma sessão do browser. Correto e intencional.

Riscos de estado compartilhado

Shared reference: todaySession é criado por JSON.parse(JSON.stringify(blocks[todayKey])) — deep clone correto. O risco seria se alguém passasse blocks[todayKey] diretamente sem clonar. O sistema atual é seguro, mas o contrato precisa ser documentado como invariante de módulo quando session-state.js for criado.

Estado global via window: window._journalSearch e window._lastDayDetail são estados implícitos. Devem migrar para ui-state.js.

Import circular potencial: quando modularizar, o caminho render/pages/hoje.js → logic/session.js → state/session-state.js → storage/store.js deve ser unidirecional. Se storage/store.js importar qualquer coisa de render/, há circular. A regra é: dependências fluem de baixo para cima (storage → state → logic → render). Nunca o contrário.

Estratégia de particionamento do sv()

Hoje: sv() salva tudo sempre.

Futuro (Fase 2): sv(key) salva apenas o subdado mutado:

const sv = (key) => {

const store = { version: DATA_VERSION, blocks, history, goals, appearance };

// Salva parcialmente quando possível

localStorage.setItem(STORE, JSON.stringify(store));

};

Fase 4+: considerar dirty-flags por chave para evitar serialização total em mutações localizadas.

9. Preparação para Dashboard e Analytics

O que a dashboard vai precisar

A dashboard futura consumirá dados derivados do history. As funções de analytics já existentes (isPR, getExHistory, trend) são o embrião do módulo. O que falta construir:

Funções de agregação que precisam existir em analytics.js:

// Frequência de treino

getTrainingFrequency(days)          // treinos nos últimos N dias

getStreakDays()                     // sequência atual de dias consecutivos

// Volume

getTotalVolumeByDay(dk)             // volume total por dia da semana

getTotalVolumeByBlock(blockLabel)   // volume total por bloco

getVolumeTimeline(exName, n)        // últimas N sessões de um exercício

// Aderência

getAdherenceRate(dk, blockLabel)    // % de semanas em que o bloco foi registrado

getSkipRate(exName)                 // % de vezes pulado (via sessionExStatus)

// Heatmap

getHeatmapData(year)                // { date: count } para heatmap de atividade

// PRs

getAllPRs()                         // lista de todos os PRs históricos

// Insights

getMostImprovedExercise(n)          // top N exercícios com maior ganho %

getMostSkippedExercise()            // exercícios mais pulados

Arquitetura de dados para dashboard:

A dashboard não deve iterar history diretamente. Deve consumir um índice derivado calculado em boot e atualizado incrementalmente:

// Calculado uma vez em app-init e atualizado em saveLog()

const analyticsIndex = {

byExercise: { "Supino reto": [{date, w, r, t, status}] },

byDate:     { "01/05/2025": [historyEntry] },

byDayKey:   { "SEG": [historyEntry] },

byBlock:    { "Academia — Push": [historyEntry] }

};

Isso transforma buscas de O(n×m) em O(1).

Separação de responsabilidades na dashboard:

dashboard/

data/

index-builder.js    ← constrói analyticsIndex a partir de history

aggregations.js     ← funções puras de cálculo

render/

heatmap.js          ← renderiza heatmap (canvas ou SVG)

charts.js           ← gráficos de evolução (via lib ou SVG)

insights.js         ← cards de insight automático

achievements/

engine.js           ← avalia conquistas baseado em analyticsIndex

definitions.js      ← definição de cada conquista

Regra de isolamento da dashboard: A dashboard só pode ler dados. Nunca muta blocks, history ou goals. Toda leitura passa por analyticsIndex — nunca direto em history.

10. Roadmap de Migração — Por Fases

Princípio geral

Cada fase deve:

- Ser completamente implementada e validada antes de iniciar a próxima.

- Não quebrar nenhuma funcionalidade existente.

- Terminar com os testes manuais dos fluxos críticos.

- Terminar com atualização da documentação interna.

Os fluxos críticos a testar em cada fase:

- Registrar um bloco na guia Hoje → aparece no Histórico.

- Editar exercício na guia Semana → NÃO contamina todaySession.

- PR detectado corretamente após registro.

- Journal salvo e visível na guia Journal.

- Tema aplicado e persistido após reload.

- Export/import de dados.

Fase 0 — Limpeza e Preparação (sem mover nada ainda)

Objetivo: reduzir débito técnico visível antes de modularizar.

Tarefas:

- Adicionar console.warn("sessionDraft deprecated") em getDraftVal, setDraftVal, updExDraft.

- Migrar window._journalSearch e window._lastDayDetail para objeto de estado explícito (uiState).

- Adicionar comentário de módulo no topo de cada seção lógica com o nome do arquivo alvo (// → js/storage/store.js).

- Criar /bloc/ como diretório do projeto. Copiar index.html para lá. Trabalhar na cópia.

- Criar estrutura de pastas vazia.

Risco: zero. Nenhuma funcionalidade é tocada.

Duração estimada: 1 sessão.

Fase 1 — CSS modularizado (o passo mais seguro)

Objetivo: separar o CSS em arquivos independentes sem tocar no JS.

Sequência:

- Extrair :root {} + reset → css/tokens.css.

- Extrair layout (#app, #hdr, #content, #nav) → css/layout.css.

- Extrair cada grupo de componentes para seus arquivos.

- No index.html: substituir <style>...</style> por <link rel="stylesheet"> para cada arquivo.

- Verificar ordem de importação (tokens deve vir primeiro).

Risco: baixo. CSS é declarativo, sem lógica. O único risco é especificidade quebrada se a ordem dos imports estiver errada.

Validação: visual completo — todos os temas, modo compacto, animações, estados hover/active.

Duração estimada: 2 sessões.

Fase 2 — Constantes e Storage (a base do JS)

Objetivo: extrair as partes mais estáticas e sem efeitos colaterais.

Sequência:

- Extrair DAYS, DAYFULL → js/constants/days.js.

- Extrair BTYPES, BTYPE_ICONS → js/constants/block-types.js.

- Extrair THEMES, FONT_OPTIONS → js/constants/themes.js.

- Extrair DEFAULT_BLOCKS, DEFAULT_GOALS, DEFAULT_APPEARANCE → js/constants/defaults.js.

- Extrair DATA_VERSION, STORE, MIGRATIONS[], loadStore(), saveStore(), sv(), ld() → js/storage/store.js e js/storage/migrations.js.

- Extrair JOURNAL_STORE, loadJournals(), saveJournals() → js/storage/journal-store.js.

- Atualizar index.html com <script type="module"> imports.

Atenção crítica: ao usar type="module", funções deixam de ser globais automaticamente. Os handlers onclick="saveLog()" no HTML vão quebrar. Duas estratégias:

Estratégia A (recomendada para migração incremental): manter scripts como type="text/javascript" mas em arquivos separados, carregados via <script src=""> em ordem. Sem import/export ainda. As funções continuam globais. Menos elegante, zero risco de quebra.

Estratégia B (mais limpa, mais risco): migrar para type="module" e expor funções ao window explicitamente: window.saveLog = saveLog. Requer expor cada função que é chamada via onclick. Mais trabalhoso mas prepara para eliminar os onclicks no futuro.

Recomendação: Estratégia A nas Fases 2-4, Estratégia B na Fase 5+.

Risco: médio. A ordem de carregamento dos scripts deve replicar a ordem de dependências. Erros de "X is not defined" são esperados e fáceis de corrigir.

Duração estimada: 2-3 sessões.

Fase 3 — Estado e Lógica de Negócio

Objetivo: extrair o estado e as funções de CRUD.

Sequência:

- Criar js/state/app-state.js — inicializa blocks, history, goals, appearance via loadStore().

- Criar js/state/session-state.js — todaySession, todaySessionDirty, resetTodaySession(), updExToday(), sessionExtraExercises, sessionExStatus, toggleExStatus(), exStatusKey().

- Criar js/state/ui-state.js — page, configOpen, modal, openBlk, openEx, etc.

- Criar js/logic/analytics.js — isPR(), getLastRegistered(), getExHistory(), trend().

- Criar js/logic/session.js — saveLog(), updExBase(), confAddEx(), etc.

- Criar js/logic/goals.js — confAddGoal(), updGoal(), delGoal().

- Criar js/appearance/appearance.js — applyAppearance() e todos os set*().

- Criar js/dnd/reorder.js — o Reorder Engine completo.

Risco: alto. saveLog() é a função mais crítica — qualquer erro aqui gera dados errados no histórico. Testar exaustivamente. Manter backup do index.html original.

Validação obrigatória após esta fase:

- Registrar bloco → confirmar entry no histórico.

- Verificar que PR é detectado corretamente.

- Editar exercício na Semana → confirmar que Hoje ainda mostra template correto.

- Verificar que todaySession não vaza para blocks.

Duração estimada: 3-4 sessões.

Fase 4 — Journal System

Objetivo: isolar o sistema de journal como módulo independente.

Sequência:

- Criar js/journal/recorder.js — recorderState, startRecording(), stopRecording(), journalDelAudio().

- Criar js/journal/journal.js — todas as funções de lógica de journal.

- O CSS de journal já foi separado na Fase 1.

Atenção: as dependências de blocks, history, BTYPES, DAYFULL dentro do journal devem ser passadas como parâmetros ou importadas explicitamente — não lidas de global.

Risco: médio-alto. O sistema de áudio (MediaRecorder API) tem comportamento assíncrono e depende de permissões do browser. Testar em iOS Safari especificamente.

Duração estimada: 2 sessões.

Fase 5 — Motor de Render

Objetivo: separar as funções de render em módulos por página e componente.

Sequência:

- Criar js/render/components/ex-row.js — renderExRow(), renderMediaSection().

- Criar js/render/components/block-card.js — renderBlockCard(), renderReorderItem().

- Criar js/render/components/modal.js — renderModal().

- Criar js/render/pages/*.js — uma por página.

- Criar js/render/render.js — render() orquestrador que importa as páginas.

- Criar js/nav/navigation.js — nav(), toggleConfig(), toggles de UI.

- Criar js/utils/ — helpers, date, import-export.

Risco: alto. As funções de render são as mais interdependentes. Qualquer import esquecido quebra a tela inteira. Migrar uma página por vez, testando completamente antes da próxima.

Duração estimada: 4-5 sessões.

Fase 6 — Eliminação dos onclicks inline (opcional, avançado)

Objetivo: remover todos os onclick="fn()" do HTML gerado e substituir por event delegation.

Por que: com módulos, funções não são mais globais por padrão. Os onclicks inline dependem de window.fn. Event delegation resolve isso com um listener único no #content.

Risco: muito alto. É uma refatoração transversal que toca todas as funções de render. Deve ser feita com testes automatizados ou de forma muito incremental.

Recomendação: não fazer antes de ter a dashboard funcionando. É um "nice to have" de longo prazo.

Fase 7 — Dashboard e Analytics (nova feature)

Objetivo: criar o módulo de dashboard consumindo analyticsIndex.

Pré-requisito: Fases 1-5 completas. analytics.js existindo com funções de agregação.

Sequência:

- Implementar analyticsIndex em js/logic/analytics.js.

- Atualizar saveLog() para atualizar o índice incrementalmente.

- Criar dashboard/data/index-builder.js.

- Criar dashboard/data/aggregations.js.

- Criar tela de Dashboard na navegação.

- Implementar componentes visuais gradualmente.

11. Avaliação de Riscos

Matriz de riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Quebra do invariante todaySession ≠ blocks | Baixa | Crítico | Nunca mover session-state.js e logic/session.js em sessões diferentes |
| Ordem errada de imports JS (X not defined) | Alta | Médio | Estratégia A (scripts sem modules) nas fases iniciais |
| saveLog() lendo de fonte errada após refactor | Baixa | Crítico | Testar registro completo após cada mudança em session ou logic |
| Import circular (render → logic → render) | Média | Alto | Manter regra: dependências fluem de baixo para cima |
| Quota do localStorage excedida (journals) | Média | Alto | Nenhuma mitigação agora — adicionar aviso de tamanho na Fase 4 |
| sessionDraft chamado acidentalmente | Baixa | Médio | Adicionar console.warn na Fase 0 |
| CSS specificity quebrado após separação | Média | Baixo | Manter mesma ordem dos seletores, testar todos os temas |
| iOS Safari quebra após mudança de módulo | Média | Alto | Testar em dispositivo real após cada fase |
| Comportamento diferente entre Hoje e Semana após separar renderBlockCard | Média | Alto | Extrair sem refatorar a bifurcação — refatorar só após extração |
| Journal áudio quebra após modularizar recorder | Baixa | Médio | Testar MediaRecorder em iOS específicamente |

O que é mais perigoso mover agora

NÃO mover agora:

- render() em partes — mover tudo de uma vez ou não mover.

- saveLog() sem ter session-state.js estável.

- Reorder engine sem ter storage/store.js como módulo.

O que é seguro mover agora:

- CSS inteiro (Fase 1) — risco mínimo.

- Constantes (DAYS, BTYPES, THEMES) — zero efeitos colaterais.

- loadJournals() e saveJournals() — puro I/O sem estado.

- applyAppearance() — isolado, efeito apenas em CSS vars.

12. Regra Permanente: Documentação ao Final de Cada Fase

Ao concluir qualquer fase de modularização, a última tarefa obrigatória antes de marcar a fase como completa é atualizar a documentação interna.

O que deve ser atualizado

Em cada arquivo JS extraído:

- Comentário de cabeçalho com: nome do módulo, responsabilidade, dependências, o que NÃO deve estar aqui.

- Atualizar/adicionar comentários de arquitetura para refletir a nova estrutura (ex: o bloco ARQUITETURA DE ESTADO que existe hoje deve migrar para state/session-state.js).

Neste documento (BLOC_Arquitetura.md):

- Marcar cada fase como ✓ Concluída com data.

- Anotar desvios do plano original e a justificativa.

- Anotar quaisquer novos riscos identificados durante a implementação.

No index.html (enquanto for o arquivo principal):

- Comentário no topo indicando qual fase de modularização está ativa.

- Lista dos arquivos externos já importados e o que cada um contém.

Por que isso é obrigatório

Em um projeto que cresce para dashboard + analytics + conquistas, a documentação desatualizada é tecnicamente igual a ausência de documentação. O código real é a autoridade, mas a documentação é o mapa. Sem o mapa, a IA que analisa o código (e o desenvolvedor que volta ao projeto meses depois) perde contexto crítico sobre invariantes, contratos de módulo e decisões de arquitetura que não são óbvias pelo código.

Documento criado em: Maio 2026 Próximo passo: validar este planejamento, decidir por onde começar (Fase 0 → Fase 1), e só então iniciar a implementação.

para lembrar: ainda quero criar a Dashboard, corrigir os bugs de permanência de dados na guia “hoje”, bug de adicionar novo exercício na guia diária estar adicionando na guia semana e no global, adicionar opção de organizar a ordem dos treinos e não só do bloco, subdivisão de treinos dentro de blocos (braço, perna, etc), criar usuários para acessar seus dados de onde quiser